|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa projektu** | **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2574C w m. Kruszwica i Bródzki** |
| **Nazwa Funduszu** | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg |
| **Instytucja Zarządzająca** | Wojewoda Kujawsko-Pomorski |
| **Beneficjent** | Powiat Inowrocławski |
| **Okres realizacji rzeczowej zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu** | 13 grudnia 2023 r. – 19 września 2024 r. |
| **Zakres rzeczowy** | Przedmiotem projektu jest:   * wykonanie ciągu pieszo – rowerowego, lokalnie ze względów ruchowych rozdzielonego na chodnik oraz ścieżkę rowerową, * w miejscu przylegania ciągu pieszo – rowerowego do jezdni (m. Kruszwica) oraz na włączeniach w istniejący układ komunikacyjny w m. Bródzki ze względu na nierówności nawierzchni oraz w celu zapewnienia właściwego odwodnienia i dostosowania do planowanego zagospodarowania prace związane z remontem istniejącej nawierzchni wraz z remontem wykruszeń i ubytków krawędzi jezdni, * przebudowa zjazdów do przyległych nieruchomości poprzez wykonanie nowej konstrukcji dostosowanej wysokościowo do obowiązujących przepisów, * regulacja odwodnienia poprzez wykonanie elementów kanalizacji deszczowej, przebudowę rowów oraz odtworzenia rowów i muld istniejących w celu zachowania ich funkcji, * przebudowa kolidującej infrastruktury, * doświetlenie wyznaczonych oraz sugerowanych przejść dla pieszych, * oczyszczenie z drzew i krzewów pasa drogowego, * przejęcie części przyległych do pasa drogowego nieruchomości w celu umieszczenia planowanych elementów zagospodarowania, * przebudowa istniejących sieci elektroenergetycznych w zakresie kolizji z projektowanym układem drogowym, * wykonanie infrastruktury elektrycznej mającej na celu doświetlenie przejść dla pieszych oraz przejazdów dla rowerzystów. |
| **Budżet projektu**  **wg wniosku o dofinansowanie** | Całkowita wartość projektu: 6 522 071,76 zł.  Dofinansowanie RFRD: 5 217 657,00 zł.  Wkład własny: 1 304 414,76 zł |
| **Kalendarium projektu** | 30 sierpnia 2021 r. - złożenie wniosku o dofinansowanie projektu.  13 grudnia 2023 r. - podpisanie umowy nr ZDP/33/2022 na wykonanie zadania.  13 grudnia 2023 r. - podpisanie umowy nr ZDP/53/2023 na nadzór inwestorski związany z realizacją inwestycji.  15 grudnia 2023 r. - podpisanie umowy nr 39P/1/2023/RFRD/B o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  19 sierpnia 2023 r. – zakończenie realizacji inwestycji. |

Opracowanie: Wydział Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu.