|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa projektu** | **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2574C w m. Kruszwica i Bródzki** |
| **Nazwa Funduszu** | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg |
| **Instytucja Zarządzająca** | Wojewoda Kujawsko-Pomorski |
| **Beneficjent**  | Powiat Inowrocławski |
| **Okres realizacji rzeczowej zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu** | 13 grudnia 2023 r. – 19 września 2024 r.  |
| **Zakres rzeczowy** | Przedmiotem projektu jest:* wykonanie ciągu pieszo – rowerowego, lokalnie ze względów ruchowych rozdzielonego na chodnik oraz ścieżkę rowerową,
* w miejscu przylegania ciągu pieszo – rowerowego do jezdni (m. Kruszwica) oraz na włączeniach w istniejący układ komunikacyjny w m. Bródzki ze względu na nierówności nawierzchni oraz w celu zapewnienia właściwego odwodnienia i dostosowania do planowanego zagospodarowania prace związane z remontem istniejącej nawierzchni wraz z remontem wykruszeń i ubytków krawędzi jezdni,
* przebudowa zjazdów do przyległych nieruchomości poprzez wykonanie nowej konstrukcji dostosowanej wysokościowo do obowiązujących przepisów,
* regulacja odwodnienia poprzez wykonanie elementów kanalizacji deszczowej, przebudowę rowów oraz odtworzenia rowów i muld istniejących w celu zachowania ich funkcji,
* przebudowa kolidującej infrastruktury,
* doświetlenie wyznaczonych oraz sugerowanych przejść dla pieszych,
* oczyszczenie z drzew i krzewów pasa drogowego,
* przejęcie części przyległych do pasa drogowego nieruchomości w celu umieszczenia planowanych elementów zagospodarowania,
* przebudowa istniejących sieci elektroenergetycznych w zakresie kolizji z projektowanym układem drogowym,
* wykonanie infrastruktury elektrycznej mającej na celu doświetlenie przejść dla pieszych oraz przejazdów dla rowerzystów.
 |
| **Budżet projektu****wg wniosku o dofinansowanie** | Całkowita wartość projektu: 6 522 071,76 zł.Dofinansowanie RFRD: 5 217 657,00 zł. Wkład własny: 1 304 414,76 zł |
| **Kalendarium projektu** |  30 sierpnia 2021 r. - złożenie wniosku o dofinansowanie projektu. 13 grudnia 2023 r. - podpisanie umowy nr ZDP/33/2022 na wykonanie zadania. 13 grudnia 2023 r. - podpisanie umowy nr ZDP/53/2023 na nadzór inwestorski związany z realizacją inwestycji. 15 grudnia 2023 r. - podpisanie umowy nr 39P/1/2023/RFRD/Bo udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.19 sierpnia 2023 r. – zakończenie realizacji inwestycji. |

Opracowanie: Wydział Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu.